| 报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人： |  | 授权委托人： |  |  |  |  |
| 工程名称：珠海市第一中学校园围墙铁围栏焊接翻新工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 行政楼西侧停车棚除锈翻新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 清理处理好全校园围墙围栏树草藤人工费 | 项 | 1 |  |  | 1600米 |
| 3 | 10公分×10公分柱方通铁烂驳接工料 | m | 200 |  |  | 主方通 |
| 4 | 上下横垂直通6分公×4公分方通烂驳接工料 | m | 300 |  |  | 副方通 |
| 5 | 6公分×4公分入水泥柱地梁，10公分左右一条 | 条 | 850 |  |  | 围栏连接位置 |
| 6 | 3公分×3公分角铁顶部更换烂的部分顶部尖枪与原铁，原尖枪一样大小工料约 | 条 | 300 |  |  |  |
| 7 | 两边琉璃瓦中间防盗栏方通8公分×8公分底横脚全部更换，上横垂直通，有烂的都要更换约 | m | 100 |  |  |  |
| 8 | 体育馆南面左右侧玻璃夹柱通8公分×8公分柱脚126个要焊接，上下横、垂直通用烂的要驳接，底部防盗网烂部分一样焊接更换油漆约 | m | 120 |  |  |  |
| 9 | 校园围墙铁围栏除锈打磨 | m | 1759 |  |  |  |
| 10 | 油底漆广州电视塔醇酸红丹油漆二遍 | m | 1759 |  |  |  |
| 11 | 油面漆广州电视塔醇酸黑油漆二遍工料 | m | 1759 |  |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015年 月 日 |  |  |  |

说明：

1、学校东南西北一周铁防盗栏都要翻新，东南西三面20l隔，约1407米(不包体育馆侧琉璃瓦墙中间防盗网，10隔约50m，10个花窗方铁及北面东面西面126隔柱铁及玻璃，约202m，顶上尖枪加装焊回756个尖枪，接近防盗草树藤铲去，凡是有烂脚、柱侧水泥柱边烂、横通烂的顶部不见、有烂的部份都要焊好、大小通方铁、按原有铁通相同大，方通厚度要有2.5厘到3厘厚度。买铁通材料回来通知校方验收厚度新铁对板，新通可油广州电视塔醇酸红丹二遍。2、生锈部分用机打磨好，焊接好，经校方经办人或委托人验收签名，施工方才开始油广州电视醇酸红丹二遍，校方经办人或委托人同意再油广州电视黑醇酸油二遍，校方经办人及委托人验收同意才算合格，如不按秩序做，校方不验收就油漆，校方有权终止合同，取消工作量，另包其施工队。